Centro de Inteligência — Borges Performance

Resumo de Atualizações

Período: 13 a 15 de julho de 2026

Situação atual: sistema no ar e testado de ponta a ponta O site está publicado, o login funciona, e a conexão com a planilha real de operação diária (Blowback e HGZ) foi testada com sucesso — os dados da planilha já chegam até a tela do sistema.

# 1. O que estava acontecendo

Nos últimos dias resolvemos três problemas seguidos que estavam impedindo o sistema de funcionar de ponta a ponta: o site ficou fora do ar, a conexão com o Google Sheets esbarrou numa trava do Google, e os dados reais da planilha de operação vieram diferentes do que tínhamos planejado no papel. Os três já foram resolvidos.

# 2. O que fizemos, passo a passo

## 2.1 — Site fora do ar (erro 404 em todas as páginas)

Depois de algumas publicações que falharam, o site parou de funcionar por completo — qualquer página mostrava "não encontrado", mesmo com o código correto.

- Identificamos que o problema era um arquivo interno de rotas corrompido dentro da própria Vercel (a empresa que hospeda o site), causado pelo acúmulo de tentativas de publicação com erro.

- Apagamos o projeto na Vercel e recriamos do zero, puxando o mesmo código do repositório.

- Reconectamos o banco de dados (Neon) e as variáveis de configuração (senhas e chaves) ao projeto novo.

- Testamos: login, link mágico por e-mail e seleção de empresa voltaram a funcionar normalmente.

## 2.2 — Conexão com a planilha do Google Sheets

O plano original era ler a planilha usando uma "conta de serviço" do Google (um usuário técnico dedicado). O Google, porém, bloqueou a criação dessa credencial por uma política de segurança da conta, e não há permissão para liberar essa política — foi confirmado diretamente na ferramenta de diagnóstico do próprio Google.

- Trocamos a estratégia: em vez de credencial técnica, o sistema agora lê a planilha pelo link público, exatamente como o Google permite compartilhar "qualquer pessoa com o link pode visualizar".

- Reescrevemos a parte do sistema que busca os dados da planilha para usar esse método novo — sem precisar de senha, chave ou conta técnica.

- Testamos direto contra a planilha real e confirmou leitura correta dos dados.

Vantagem prática: para conectar uma nova planilha no futuro, basta compartilhar como "qualquer pessoa com o link" — não é mais necessário pedir nenhuma configuração no Google Cloud.

## 2.3 — Ajuste do catálogo de times e atividades com a planilha real

Quando testamos com a planilha real de operação diária da Blowback/HGZ, vimos que o formato real ficou diferente do que havíamos desenhado antes: nomes de times, atividades e nome da aba mudaram, e a planilha ainda está em construção pelo time de logística.

- Unificamos "Garantias" dentro de "Entradas" — a planilha real já trata como um time só.

- O sistema passou a aceitar o nome exato da aba como um campo configurável (antes era fixo), e o nome real hoje é "Teste de Operacao_Diaria".

- A maior mudança: o sistema agora reconhece atividades novas automaticamente. Antes, uma atividade digitada na planilha que não estivesse na lista fixa travava a importação com erro. Agora, se aparecer uma atividade nova (o time de logística ainda está ajustando a planilha), o sistema cadastra ela sozinho e registra apenas um aviso — nada trava.

- Corrigimos também a leitura de data (a planilha real grava data e hora juntas na mesma célula) e de nomes de coluna com grafia um pouco diferente do esperado.

## 2.4 — Teste completo com dado real

Preenchemos 10 linhas de teste na própria planilha (5 da Blowback, 5 da HGZ) com datas reais e testamos a importação de ponta a ponta pela tela do sistema.

- Resultado: 5 linhas importadas com sucesso para a Blowback, reconhecendo corretamente time, atividade, quantidade e responsável.

- 1 erro esperado (uma linha de sobra do modelo da planilha, sem time preenchido) — não afeta o restante.

- 5 avisos de "atividade nova descoberta" — confirmando que o mecanismo automático funciona como planejado.

- Confirmado que uma linha da HGZ não aparece na importação da Blowback (e vice-versa) — o isolamento entre as duas empresas está correto.

# 3. O que já está funcionando hoje

- Site publicado e estável (login, link mágico, seleção de empresa).

- Conexão com Google Sheets via link público, sem depender de credencial técnica do Google.

- Importação da planilha real de operação diária, com reconhecimento automático de times e atividades.

- Cadastro automático de atividades novas conforme a planilha do time de logística for evoluindo, sem travar.

- Isolamento correto de dados entre Blowback e HGZ na mesma planilha compartilhada.

# 4. Próximos passos — minha recomendação

Sugestão de ordem de prioridade: - Colocar o time de logística para preencher a planilha real no dia a dia (Blowback e HGZ), acompanhando por alguns dias se as atividades e quantidades aparecem certas na tela "Visão Operacional". - Apresentar a tela para o Vitor com dado real de alguns dias — ainda sem os KPIs finais por canal/atraso/devolução, mas já mostrando volume e produtividade por time. - Planejar em sessão própria os indicadores mais detalhados que você pediu (produtividade semanal/mensal considerando troca de time, pedidos por canal, atrasos, cancelamentos, devoluções por loja) — ficou combinado que isso entra depois, quando a planilha estiver com formato mais estável. - Verificar o envio de e-mail (o sistema hoje só envia o link de acesso para o seu e-mail de teste) — para o Vitor acessar de verdade, precisa liberar o envio para o e-mail dele.

# 5. Observações e pendências menores

- Existem duas conexões antigas de planilha na tela de Integrações (não na Visão Operacional) marcadas "Com erro" — são sobras de um teste anterior, de outra funcionalidade (vendas). Não atrapalham nada, podem ficar ou ser removidas quando quiser.

- A planilha de operação diária ainda está sendo ajustada pelo time de logística — é esperado que apareçam novas atividades nas próximas semanas; o sistema já foi preparado para aceitar isso sem travar.

- Fica pendente, para mais adiante: verificar um domínio de e-mail próprio para o envio do link de acesso funcionar para qualquer usuário (hoje funciona só para o seu e-mail de teste).

—

Documento gerado em 15/07/2026 para acompanhamento do projeto Centro de Inteligência.